# SAP ERP与金凯计质量管理系统集成开发服务项目议标方案

一、项目名称：SAP ERP与金凯计质量管理系统集成开发服务项目

二、项目地址：内蒙古蒙泰集团

三、承包方式

承包形式：采用固定总价

- 项目价款

- 价格为实施完成本项目所有内容及全过程中，所发生的各项费用之和。包括但不限于：人工费，管理费，设计费，协调费，开发费、实施费、利润，税金，风险费用等政策性文件规定的所有费用以及承包方在完成本项目过程中可能发生的其它各种费用等。

五、项目款支付方式（暂定）：

甲方应以电汇方式向乙方支付合同价款。甲方应按照下述进度向乙方支付合同价款：

双方签署合同并正式生效之日起30日内，甲方应支付合同总价的 30 %作为预付款，付款金额为人民币（大写） __________ 元整（￥___________ 元，含6%增值税）

乙方完成需求设计、调试、配置、开发、测试、部署并上线，乙方提供合同全额30%的增值税发票，甲方于收到发票之日起30日内支付合同总价的       30%作为上线款，付款金额为人民币（大写）_________ 元整（￥__________ 元，含6%增值税）。

上线运行期后，甲方对项目进行最终验收，验收通过后乙方提供合同全额30%的增值税发票，甲方于收到发票之日起30日内支付合同总价的 30%作为验收款，付款金额为人民币（大写）_________ 元整（￥_______元，含6%增值税）。

剩余10%合同款付款金额为人民币（大写） ___________ 元整（￥ _______ 元，含6%增值税）为质保金，自甲乙双方正式验收签字之日开始，系统连续____12_______个月使用无问题，甲方30日内一次性支付。

每次付款提供收据和相关的资料。

上线运行期后，如之前签订过关联项目的《运维协议》则按原项目《运维协议》内容和周期执行，本合同不再单独签订《运维协议》。

六、业绩要求：

业绩资料要求：投标方必须曾经承担过近3年内（2022年至今）SAP ERP集成相关的合同业绩不低于2家。

七、投标资质要求：

1、在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法人或其他组织，并具备为本项目提供检验服务的能力。

2、投标企业应具有独立法人资格且为增值税一般纳税人。

3、投标企业具有良好的商业信誉，未被“国家企业信用信息公示系统”列入严重违法失信企业名单，提供网页截图。

4、没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态;经营状况良好。

5、近三年内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形。

6、资质要求：具有软件/高新科技企业认证、软著证书、专利、CMMI证书、安全认证、质量管理体系等IT软件企业相关证书；

7、提供投标文件至少包含上述内容及公司法人授权委托文件、单位资质、业绩合同、报价、实施方案等。。

8.投标方应能够开具符合本项目的增值税专用发票。

9.本项目不接受联合体投标。

八、工期：2025年10月20日进场、2025年11月底开发完成，和SAP ERP进行SIT系统联调。

九、议标日期：2025年 10月13日 17:00（暂定）

十、议标地点：线上会议招标（暂定），议标前一天由招标方联系人发送会议链接至投标方。

十一、投标方式：投标文件制作完成后加密发送到MTZYB1@mengtaigroup.com，邮件中要体现投标项目、投标单位、联系人及联系方式。

# SAP ERP与金凯计质量管理系统集成开发服务项目议标主要要求

## 第一节 项目概况及总体要求

第一条 项目概况：

内蒙古蒙泰集团金凯计质量管理系统采用郑州金凯称重技术有限公司的软件系统，已经上线运行；现集团正在实施ERP（SAP S/4HANA PCE）项目，计划2026年2月1日正式上线，需要根据ERP项目业务流程需要对接金凯计质量管理系统，涉及到金凯计质量管理系统的功能改造和接口开发等工作，项目需求见第二条。

第二条 总体项目需求：

| 功能点 | 功能详情 | 接口调用方 | 接口提供方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计质量系统升级 | 原铝计量结果与原铝订单根据规则匹配 |  |  |
|  | 成品检斤结果与成品订单根据规则匹配 |  |  |
|  | 铝无人值守计量铝包牌号自动生成 |  |  |
|  | SAP物料对应维护、成品库中转库二级库业务调整 |  |  |
|  | 厂内杂物过磅增加必要信息与SAP适配 |  |  |
| SAP接口 | 铝液、铝锭生产订单接口 | SAP | 金凯 |
|  | 铝液、铝锭、铝硅合金、其它物料生产收货入库信息接口 | 金凯 | SAP |
|  | 铝液、铝锭、铝硅合金、其它物料发货出库信息接口 | 金凯 | SAP |
|  | 铝锭生产退库与SAP接口处理流程 | 金凯 | SAP |
|  | 铝水退货、铝锭销售退库与SAP接口处理流程 | 金凯 | SAP |
| 说明 | - 其他为满足本项目集成需求所涉及到的基础数据集成、三方系统接口、系统本身的功能优化改造开发等工作量，及其他未尽开发内容均包含在此合同内。 |  |  |

## 第二节 双方职责

## 第一条 招标方职责

（一）整体组织此次议标工作；

（二）免费提供此次工作所需的办公场所、电源；

（三）在开工前组织会审并进行确认；

（四）对投标方工程质量、进度、安全文明施工进行监督和控制；

（五）按照双方约定付款条件支付项目费用

## 第二条 投标方职责

（一）提供本项目需求所需的软件、技术、工具；

（二）负责进行整体项目的调研、分析、设计、开发、实施、调试、技术服务、人员培训、试运行、上线运维等工作，直至SAP ERP项目如期上线；

（三）投标方人员必须配备达到招标方工期要求的人员力量，投标方配备的人员必须具备胜任本次项目的工作能力，对于不能胜任工作的人员，招标方有权向投标方提出建议，投标方在2日内进行更换；

（四）投标方严格遵守招标方内部管理制度，严格按照招标方要求进行考勤、餐饮等行为。

# 合同主要条款

## SAP ERP与金凯计质量管理系统集成开发服务项目合同

## 开发实施服务范围

2.1本次集成开发项目需要乙方提供标准REST API接口（含基础数据类接口），接口传输采用JSON数据格式。

2.2 项目需求内容如下：

| 功能点 | 功能详情 | 接口调用方 | 接口提供方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计质量系统升级 | 原铝计量结果与原铝订单根据规则匹配 |  |  |
|  | 成品检斤结果与成品订单根据规则匹配 |  |  |
|  | 铝无人值守计量铝包牌号自动生成 |  |  |
|  | SAP物料对应维护、成品库中转库二级库业务调整 |  |  |
|  | 厂内杂物过磅增加必要信息与SAP适配 |  |  |
| SAP接口 | 铝液、铝锭生产订单接口 | SAP | 金凯 |
|  | 铝液、铝锭、铝硅合金、其它物料生产收货入库信息接口 | 金凯 | SAP |
|  | 铝液、铝锭、铝硅合金、其它物料发货出库信息接口 | 金凯 | SAP |
|  | 铝锭生产退库与SAP接口处理流程 | 金凯 | SAP |
|  | 铝水退货、铝锭销售退库与SAP接口处理流程 | 金凯 | SAP |
| 说明 | - 其他为满足本项目集成需求所涉及到的基础数据集成、三方系统接口、系统本身的功能优化改造开发等工作量，及其他未尽开发内容均包含在此合同内。 |  |  |

2.3本项目为交钥匙工程，项目开发实施服务主要由乙方承担，包括但不限于开展的需求调研、接口设计、开发工作，乙方负责项目实施服务的管理和控制。乙方应按照合同约定协助甲方或其指定方完成与项目实施相关的工作。乙方应根据合同约定，向甲方人员提供为顺利完成项目所必需的培训、指导。

2.4乙方应指派具有相应资格和丰富经验的工作人员（具体人员名单见《乙方项目实施人员名单》（附件一），按照约定的时间提供项目实施服务；要求乙方项目经理在         项目阶段全程现场办公，指导项目过程；要求乙方项目开发人员在         项目阶段全程参与项目，保证开发质量；要求乙方项目实施人员在         项目阶段全程参与项目，保证交付作品和开发成果切实落地执行。

2.5 在项目实施期间，甲方应为乙方提供必要的协助，如组织沟通、需求调研、实施协调等；乙方可以在项目实施期间要求甲方提供办公场地，在不影响履行本合同乙方义务的前提下，经甲方书面同意，乙方工作人员可以在甲方的所在地和乙方的工作场所之间灵活分配时间，未经甲方同意，乙方不得随意更换项目实施人员。如甲方认为乙方的项目实施人员不能满足项目实施要求，甲方有权要求乙方更换相关实施人员。乙方如在甲方所在地现场办公，应遵守甲方的相关管理制度和规定，包括考勤，餐饮，不得迟到和早退。

2.6甲方应向乙方提供项目需求有关的技术文件、标准等技术资料。除严格用于合同目的外，乙方不得在未经甲方书面同意的情况下，允许第三方使用或向第三方转让甲方提供的技术资料。项目实施服务完成后，乙方应按甲方要求将甲方提供的所有需求相关文件退还甲方。

## 工作进度

4.1 项目全生命周期分为两部分，开发实施期自乙方正式入场计算，开发实施期为 2025年10月20日-2025年11月底 ，上线运行期为3个月。

4.2乙方应在交付期内尽快进行需求调研、制定项目计划，并按照项目计划提供项目实施服务（含交付作品）。

4.3 进度计划各节点的实现以甲乙双方共同签署的验收报告中确认的验收结果为准。但此报告并不能减轻或免除乙方在项目全生命周期内的义务和责任，以及乙方对产品功能和性能与合同约定不相符所应承担责任。

## 确认与验收

5.1乙方提供的项目开发和实施服务及交付作品应满足本项目需求。在项目实施过程中所有乙方提供的交付物必须由甲方和乙方以书面形式进行签字确认。

5.2乙方完成的交付作品根据本合同约定需要由甲方确认的，甲方应在乙方提出书面要求后在双方约定的工作日内进行签字确认,交付作品不符合合同要求时除外。交付作品一经确认，除非双方协商一致并签署书面确认书，乙方不得对其内容进行更改。

5.3乙方按照合同约定的进度、质量要求完成相应阶段的实施服务后，应向甲方提出书面验收通知书。甲方在收到此通知书后5个工作日内安排人员，与乙方共同组成验收小组，对实施成果进行验收。

5.4 甲方应按照合同约定对乙方产品和实施服务及交付作品进行验收，甲方应签署相应的最终验收文件。如果甲方认为乙方的实施服务不符合合同约定而不予验收的，应以书面形式向乙方说明不予验收的理由及依据，乙方应根据甲方的说明进行改进。甲方核实改进后符合合同约定的情况下1个月内签署最终验收文件。

5.5 项目验收标准为满足本合同第2条 2.2 款约定的需求清单内容，且性能优异无异常，满足第三方调用要求、接口统一管理要求、文档完整性要求，且经过本合同第6条 约定的要求。

## 保证

6.1 乙方保证作为交付作品提供的相关交付物经过设计、调试、配置、开发、测试、部署、正式运行后，能够在上线运行期安全、稳定运行。上线运行期内乙方负责免费提供项目范围内需求完善、系统Bug修改和优化、人员培训、故障排除等服务。上线运行期后，系统Bug无限期提供免费修复。

6.2 乙方保证所交付的技术资料是完整的、清晰的和正确的，并且能够满足合同产品的调试、运行、配置、开发和使用的要求。

6.3如果乙方提供的交付作品有错误或缺陷，乙方应无偿进行完善，并赔偿因此给甲方及最终用户造成的损失。

6.4 乙方保证及时派遣合格的实施人员提供专业、正确和高效的实施服务。乙方从第三方雇佣实施服务人员的，所有费用应由乙方自行承担，且乙方所雇佣的任何第三方人员事前须经甲方书面同意。

6.5乙方应保证所提交的交付作品通过相关信息安全测评，并接受技术督查，并对由于产品存在安全隐患而引起的信息安全事件负责。

6.6甲方应按照项目实施进展情况及时向乙方提供完成项目所需的真实的和准确的基础文件资料和数据。

6.7甲方在应用软件实施工作开始以前，组织完成服务器及网络环境的搭建，提供满足系统运行要求的测试环境，乙方负责测试环境的部署和测试。

## 合同价格

7.1 固定价格部分

（1）就本协议约定的工作量部分（详见乙方开发费用明细清单），双方确认为固定价格。

合同价格为人民币（大写）        元整(￥         元，含6%增值税)。该合同价格包括但不限于乙方在履行开发费用明细清单中约定的工作内容期间发生的差旅费、食宿费及履行本合同下其他所有义务所需的费用。

（2） 合同价款的支付

甲方应以电汇方式向乙方支付合同价款。甲方应按照下述进度向乙方支付合同价款：

- 双方签署合同并正式生效之日起30日内，甲方应支付合同总价的  30  %作为预付款，付款金额为人民币（大写）        元整（￥       元，含6%增值税）

- 乙方完成需求设计、调试、配置、开发、测试、部署并上线，乙方提供合同全额30%的增值税发票，甲方于收到发票之日起30日内支付合同总价的  30  %作为上线款，付款金额为人民币（大写）   元整（￥        元，含6%增值税）。

- 上线运行期后，甲方对项目进行最终验收，验收通过后乙方提供合同全额30%的增值税发票，甲方于收到发票之日起30日内支付合同总价的    30  %作为验收款，付款金额为人民币（大写）     元整（￥    元，含6%增值税）。

- 剩余10%合同款付款金额为人民币（大写）    元整（￥       元，含6%增值税）为质保金，自甲乙双方正式验收签字之日开始，系统连续   12   个月使用无问题，甲方30日内一次性支付。

- 每次付款提供收据和相关的资料。

- 上线运行期后，如之前签订过关联项目的《运维协议》则按原项目《运维协议》内容和周期执行，本合同不再单独签订《运维协议》。

## 投标文件格式

### 议标报价函

______________(议标人)：

我方已全面阅读和研究了____________________________议标文件材料(包括补充文件材料)，并经过现场踏勘、问题澄清，充分理解并掌握了本次议标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受议标文件材料及其全部条件，并按此确定本次投标的各项承诺内容，以本投标书向你方发包的本标的全部内容进行投标。

1. 总投标价为人民币(大写)_______________________元整，小写_____元，税率为_____%。

2.拟派项目经理：____     _，身份证号：

3.若我方中标，在接到你方发出的中标通知书起_________日内（日历日），我方将按议标文件材料规定的期限与你方签订采购合同。

4.我方将严格按照有关议标投标法及议标文件材料的规定参加投标，并理解贵方不保证投标价最低的投标人中标。

5.此投标报价函总投标价与分项报价完全一致，否则我方自愿承担一切后果。

6.我方完全响应议标方的付款方式，若不响应，

我方的付款方式为：______________________________。

7.我方完全响应议标方的开发实施工期、运维工期和质保期要求，若不响应，

我方的工期计划为：______________________________。

9.其它优惠条件                                      。

投标人：                                 (打印全称并盖章)

法定代表人：                             (打印姓名并签字)

或

委托代理人：                            (打印姓名并签字)

日期：      年     月     日

### 分项报价函

| 项目阶段 | 交付物 | 功能详情 | 单价（元） | 总人天 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额合计： |  |  |  |  |  |

### 社保缴纳证明

项目投标授权代理人、拟派项目人员、参加述标的人员社保。

### 业绩合同证明

投标方必须曾经承担过近3年内（2022年至今）SAP ERP集成相关的合同业绩不低于2家。

### 授权委托书（格式）

授权委托书

本人    (姓名)系    (投标公司名称)的法定代表人，现委托    (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        (项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：      。

附：授权代理人及法定代表人的身份证复印件

投标人：                 (盖单位章)

法定代表人：             (签字)

身份证号码：

委托代理人：             (签字)

身份证号码：

年  月  日

### 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：           性别：         年龄：        职务：

系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：             （盖单位章）

年    月    日

### 项目经理及项目人员概况表

项目经理情况表

| 姓 名 |  |
| --- | --- |
| 职 务 |  |
| 职 称 |  |
| 执业资格 |  |
| 学 位 |  |
| 主 要 工 作 经 历 |  |

### 项目人员概况表

| 名 称 | 姓 名 | 职 务 | 职称/执业资格 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 人 员 概 况 表 |  |  |  |  |

### 企业营业执照（三证合一）

### 企业资质证书（附对应证书复印件或扫描件）

资质证书表

| 序号 | 资质证书名称 | 等级 | 证书编号 | 发证单位 | 发证年份 | 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 体系认证表（附对应证书复印件或扫描件）

体系认证表

| 序号 | 资质证书名称 | 证书编号 | 认证单位 | 有效期至 年 月 日 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 与本项目相关的业绩资料

近三年业绩汇总表（2022年-至今）

| 序号 | 项目名称 | 业主单位名称 | 合同签订时间 | 投运时间 | 简述项目概况及履约情况 | 业主联系人 | 业主联系电话 | 乙方项目经理 | 是否拟派项目经理 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.表中的项目必须全部填写不得擅自删减，若投标人认为有其他需要说明的情况可增加项目（表格不够另附） 2.近三年业绩及目前正在执行合同情况必须提供能够证明业绩的有效证明：包括合同、中标通知书或使用单位的书面评价等其中一项原件；不提供能够证明业绩的有效证明视为无业绩。 3.投标人申报的关于资质、业绩等的文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。发现虚假业绩按废标处理并没收投标保证金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（公司全称并加盖公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人（投标代理人）签字，按手印： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 企业财务资料

### 技术方案